Minutes of Meeting

| Date & Time | 9:00 pm 18/03/2026 (VN time) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Venue | Teams |  |  |
| Participants |  | Phạm Thành Đạt | PM |
|  |  | Đặng Huy Vấn | Dev |
|  |  | Trịnh Huy Thắng | Dev |
|  |  | Vũ Việt Hoàng | Tester |
|  |  | Nguyễn Phạm Hải Minh | BA |
|  |  | Phạm Vân Anh | Khách hàng (HR lead) |

Agenda

- Review sản phẩm hiện tại theo yêu cầu - Demo và walkthrough các chức năng đã triển khai - Đối chiếu với yêu cầu/định hướng ban đầu - Thu thập nhận xét và thực hiện chỉnh sửa - Lắng nghe feedback từ phía Chị - Thảo luận các điểm cần cải thiện/điều chỉnh - Thu thập yêu cầu cho các chức năng tiếp theo - Xác định nhu cầu mới - Làm rõ phạm vi và ưu tiên phát triển

| No | Issues | Causes | Solutions | Next Action | Who? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khách hàng quá bận nên khó khăn trong việc sắp xếp cuộc họp | - Do KH không có lịch rảnh nên cuộc họp khá gấp gáp, không thu thập được yêu cầu sâu | - Nếu như KH quá bận để meeting thì chuyển sang trao đổi qua Email, các nền tảng trao đổi để nắm bắt được thông tin | - PM trao đổi với KH liên tục để có thể trao đổi, sắp xếp thời gian hợp lí để có thể tham gia | Đạt |
| 2 | Không thu thập được them yêu cầu | - Do meeting thời lượng có hạn nên không thu thập được them các yêu cầu chỉnh sửa về trường, màn hình | - Nếu như gặp khó khan về thời lượng của buổi meeting thì nên demo nhanh qua sản phẩm, demo đến đâu hỏi đến đó để có thể nắm bắt được kì vọng về sản phẩm | -Sắp xếp buổi meeting thuận lợi với KH để dễ dàng trao đổi hơn | Đạt |
| 3 | KH mơ hồ về sản phẩm | -Do KH làm việc trên quy trình thủ công, những công cụ đã rất lâu, khi chuyển sang 1 nền tảng tập trung thì không rõ rang mong muốn sản phẩm của mình hình dạng ra sao, bao gồm những gì? | -Đưa ra đề xuất liên tục, gợi ý về tính năng, đưa ra sản phẩm mẫu để KH có thể hình dung ra sản phẩm | PM và BA trao đổi và đề xuất chức năng, tính năng, trường thông tin để đưa cho KH thẩm định. | Đạt, Hải Minh |

Link Meeting: Cuộc họp trong General-20260318_214001-Bản ghi cuộc họp.mp4