Minutes of Meeting

| Date & Time | 9:00 pm 01/04/2026 (VN time) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Venue | Teams |  |  |
| Participants |  | Phạm Thành Đạt | PM |
|  |  | Đặng Huy Vấn | Dev |
|  |  | Trịnh Huy Thắng | Dev |
|  |  | Vũ Việt Hoàng | Tester |
|  |  | Nguyễn Phạm Hải Minh | BA |
|  |  | Phạm Vân Anh | Khách hàng (HR lead) |

Agenda

- Review sản phẩm hiện tại theo yêu cầu - Demo và walkthrough các chức năng đã triển khai - Đối chiếu với yêu cầu/định hướng ban đầu - Thu thập nhận xét và thực hiện chỉnh sửa - Lắng nghe feedback từ phía Chị - Thảo luận các điểm cần cải thiện/điều chỉnh

| No | Issues | Causes | Solutions | Next Action | Who? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giao diện chưa hỗ trợ cả tiếng Anh và tiếng Việt | - Hệ thống hiện chỉ có 1 ngôn ngữ - Chưa có cơ chế chuyển đổi ngôn ngữ | - Thêm tính năng toggle ngôn ngữ (EN/VN) | - PM define scope ngôn ngữ - Dev implement language switch | Đạt, Thắng, Vấn |
| 2 | Thêm thanh task (dropdown) chọn tài liệu chính sách | - UI chưa có khu vực chọn nhanh tài liệu | - Thêm dropdown/list thả | UI/UX thiết kế dropdown | Thắng, Vấn |
| 3 | Thêm mục "Giải thưởng / Cống hiến" | - Chưa có phần ghi nhận nhân viên | Tạo section “Giải thưởng/Cống hiến” - Hiển thị: tên NV, cửa hàng, doanh số | - Dev build UI + DB | Thắng, Vấn |
| 4 | Thiếu cột trạng thái + thời gian thử việc | - Thiếu thông tin tracking nhân sự - Không rõ trạng thái làm việc | - Thêm cột: Status (Active/Probation/Inactive) - Thêm Probation Period (From – To) | - BA update requirement - Dev update DB schema | Minh, Thắng, Vấn |

Nhận xét của khách hàng:

- Đánh giá tích cực các đề xuất, phù hợp với định hướng phát triển hệ thống

- Ưu tiên cao cho giao diện song ngữ, nhưng cần đảm bảo dịch chính xác và đồng nhất

- Thanh task tài liệu nên bổ sung phân loại để tăng hiệu quả sử dụng

- Tính năng vinh danh nhân viên có giá trị, cần tiêu chí rõ ràng và dữ liệu minh bạch

- Thông tin trạng thái và thời gian thử việc cần hiển thị rõ ràng, dễ theo dõi

- Tránh làm giao diện trở nên phức tạp, cần giữ UX đơn giản và trực quan